| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 249/SYT-PKHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2023 |
| --- | --- |

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 660/TB-VP về việc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 55% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 2.542.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, PKHTC. | GIÁM ĐỐC CỤC TRƯỞNG Lê Văn Cường |
| --- | --- |