| BỘ TÀI CHÍNH ------- Số: 218/BTC-TCT V/v báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2024 |
| --- | --- |

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại văn bản số 911/TB-VP về việc báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, BỘ TÀI CHÍNH xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 87% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 4.034.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TCT. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG Phạm Minh Dũng |
| --- | --- |