| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 467/SYT-PKHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch đô thị | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2024 |
| --- | --- |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Quận/Huyện

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 383/TB-VP về việc báo cáo tiến độ quy hoạch đô thị, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 62% khối lượng công việc. Tổng kinh phí đã giải ngân là 631.000.000 đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc: Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm do vướng mắc về cơ chế đền bù.

3. Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các Quận/Huyện xem xét, tháo gỡ khó khăn nêu trên để dự án kịp tiến độ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, PKHTC. | TL. CHỦ TỊCH GIÁM ĐỐC Phạm Minh Dũng |
| --- | --- |